|  |  |
| --- | --- |
| **Termo de Abertura** | |
| Projeto: Bolão Copa do Mundo 2018. | |
| Necessidades de Negócio do Projeto (Justificativa) | |
| Atualmente, a tecnologia está presente diariamente no cotidiano humano e ligada à precisão de agilidade e facilidade nas tarefas do dia a dia, tê-la como opção, torna-se algo prioritário.  Tendo isso em mente, nada melhor do que digitalizar uma diversão que ocorre durante eventos esportivos. Dessa forma, é possível facilitar a integração de grupos de amigos, por exemplo, que desejam realizar um bolão, independentemente da localização de cada membro. | |
| Objetivos do Projeto | |
| São objetivos do projeto:   * Implementar uma aplicação móvel distribuída de um bolão da copa do mundo 2018; * Elaborar 100% da documentação solicitada; | |
| Descrição do Escopo (resumo) | |
| O escopo do projeto consiste em entregar um sistema, com documentação prevista pelo patrocinador, para gerenciar grupos de bolão de apostas para a copa do mundo de 2018. O sistema deve permitir o cadastro de usuários, oferecendo o serviço de criação e gerenciamento de grupos para realização de bolões, a realização de apostas por jogo ou rodada da copa do mundo, o ranqueamento dos membros dos grupos e a visualização dos resultados dos jogos. | |
| Entregas | |
| As entregas do projeto são:   * Sistema distribuído com todos os requisitos levantados implementado. * Documentação completa sobre o sistema distribuídos. | |
| Requisitos | |
| São requisitos do projeto: | |
| Equipe do Projeto | |
| Nome do membro da equipe | Papel / Responsabilidades |
| Membro da equipe | Realizar o levantamento de requisitos, documentação, planejamento das sprints, desenvolvimento da arquitetura do projeto, implementação do projeto, validação dos requisitos, teste e apresentação do projeto aos patrocinadores. |
| Riscos iniciais | |
| * Atrasos e ou baixa qualidade nas entregas em função da pouca experiência da equipe. * O cancelamento da copa do mundo. | |
| Cronograma de marcos sumarizados | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Data** | **Marco** | **Entregas** | | 08/03 | Definição do Escopo | Termo de Abertura do Projeto  Registro das Partes Interessadas | | 22/03 | Sprint 0 | Documento de Arquitetura de Software (versão inicial)  Ambiente de gerência de configuração implementado. | | 05/04 | Sprint 1 | Documento de arquitetura atualizado  Release do software com as histórias priorizadas implementadas  Plano da Sprint (ou análogo em outra ferramenta) mostrando divisão, alocação e gerenciamento das tarefas  Estrutura Analítica do Projeto | | 19/04 | Sprint 2 | Documento de arquitetura atualizado  Release do software com as histórias priorizadas implementadas  Plano da Sprint (ou análogo em outra ferramenta) mostrando divisão, alocação e gerenciamento das tarefas | | 03/05 | Sprint 3 | Documento de arquitetura atualizado  Release do software com as histórias priorizadas implementadas  Plano da Sprint (ou análogo em outra ferramenta) mostrando divisão, alocação e gerenciamento das tarefas | | 17/05 | Sprint 4 | Documento de arquitetura atualizado  Release do software com as histórias priorizadas implementadas  Plano da Sprint (ou análogo em outra ferramenta) mostrando divisão, alocação e gerenciamento das tarefas | | 07/06 | Sprint 5 | Documento de arquitetura atualizado  Release do software com as histórias priorizadas implementadas  Plano da Sprint (ou análogo em outra ferramenta) mostrando divisão, alocação e gerenciamento das tarefas | | 14/06 | Apresentação do TIS / Auto avaliação | Apresentação do TIS / Auto avaliação | | |